# Proje Zaman Çizelgesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta | Aşama / Faaliyet | Yapılacak İşler | Sorumlu Kişi(ler) |
| 1. Hafta | Proje Planlama ve Analiz | - Proje hedef ve kapsamının belirlenmesi - Gereksinimlerin toplanması - Hedef kullanıcı profillerinin çıkarılması | Ayşe Demir (Yönetici) Mehmet Yılmaz (Analist) |
| 2. Hafta | Sistem ve Arayüz Tasarımı | - Use Case ve ER Diyagramı hazırlanması - Veri tabanı modeli oluşturulması - Arayüz prototiplerinin tasarımı | Elif Kara (Tasarımcı) Mehmet Yılmaz (Analist) |
| 3. Hafta | Frontend (Kullanıcı Arayüzü) Geliştirme | - Giriş, görev ve not ekranlarının kodlanması - Mobil/web uyumlu arayüz tasarımı | Can Aydın (Geliştirici) Elif Kara (Tasarımcı) |
| 4. Hafta | Backend (Sunucu ve Veritabanı) Geliştirme | - Görev ve not CRUD işlemleri - API bağlantılarının kurulması - Veritabanı entegrasyonu | Can Aydın (Geliştirici) |
| 5. Hafta | Cihazlar Arası Senkronizasyon | - Bulut altyapısı (ör. Firebase) entegrasyonu - Senkronizasyon testleri | Can Aydın (Geliştirici) |
| 6. Hafta | Hatırlatıcı ve Bildirim Modülü | - Görev tarihine göre bildirim sistemi oluşturma - Hatırlatma fonksiyonlarının test edilmesi | Can Aydın (Geliştirici) Zeynep Arslan (Test Uzmanı) |
| 7. Hafta | Test ve Hata Düzeltmeleri | - Fonksiyonel testler - Kullanıcı senaryolarına göre hata raporlama - Performans | — |